ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

Разработка проекта «STREET PLAYER + STICKER MERCH»

Экосистема продуктов Full-Stack

| Период | Даты | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Период 1 | 27 апреля — 14 мая 2026 г. | Интернет-магазин (Django + React) |
| Период 2 | 14 мая — 1 июня 2026 г. | Десктопный аудиоплеер (C# / Avalonia) |
| Период 3 | 2 июня — 11 июня 2026 г. | Android-плеер (Kotlin / Jetpack Compose) |

# Период 1. Разработка интернет-магазина (27 апреля — 14 мая)

В первый период практики был разработан интернет-магазин мерча российских музыкальных исполнителей «Sticker Merch». Проект включает в себя серверную часть (Django REST API) и клиентскую часть (React SPA), а также мобильное приложение на React Native.

День 1. 27.04.2026. Знакомство с задачей, анализ требований

Провёл анализ предметной области, изучил имеющуюся базу данных (6 legacy-таблиц), составил схему взаимодействия компонентов. Определил стек технологий: Django 5.2 + DRF + PostgreSQL, React 19 + TypeScript + Vite 5, React Native + Expo SDK 56.

День 2. 28.04.2026. Проектирование базы данных и моделей Django

Спроектировал структуру базы данных. Создал 10 Django-моделей: ShopUser, Creator, Category, Product, ProductVariant, ProductImage, UserProfile, Order, OrderItem, Supply. Для 6 унаследованных таблиц установил managed = False. Написал 9 DRF-сериализаторов.

День 3. 29.04.2026. Разработка API эндпоинтов и бизнес-логики

Реализовал 7 основных API-вьювов: CreatorsListView, CreatorDetailView, ProductsListView, CheckoutView, RegisterView, LoginView, ProfileView. Настроил маршрутизацию через shop/urls.py и config/urls.py. Добавил CORS для фронтенда.

День 4. 30.04.2026. Аутентификация и работа с JWT

Подключил SimpleJWT для аутентификации. Реализовал регистрацию, вход и обновление токенов. Токен access живёт 2 часа, refresh — 7 дней. Защитил эндпоинты checkout и profile через IsAuthenticated.

День 5. 01.05.2026. Кастомная админ-панель часть 1

Начал разработку кастомной админ-панели по адресу /cp/. Реализовал дашборд со статистикой и 4 вьюва для управления артистами (artist_list, artist_add, artist_edit, artist_delete).

День 6. 02.05.2026. Кастомная админ-панель часть 2

Реализовал CRUD-вьювы для товаров (product_list, product_add, product_edit, product_delete) и категорий (category_list, category_add, category_edit, category_delete). Добавил возможность управления вариантами товаров внутри формы создания товара.

День 7. 03.05.2026. Админ-панель: заказы и поставки

Реализовал управление заказами (order_list, order_detail) с возможностью смены статуса. Добавил управление поставками (supply_list, supply_add) для пополнения складских остатков.

День 8. 04.05.2026. Разработка HTML-шаблонов админки

Создал базовый шаблон base.html с тёмной темой, боковой навигацией и стилями (411 строк). Написал остальные 11 шаблонов для каждого раздела админки. Всего 12 шаблонов, 918 строк кода.

День 9. 05.05.2026. Сериализация и тестирование API

Доработал сериализаторы, добавил валидацию данных. Протестировал все 8 API-эндпоинтов через cURL и браузер. Обнаружил и исправил несколько ошибок в бизнес-логике оформления заказа (списание складских остатков).

День 10. 06.05.2026. Создание seed-скрипта для наполнения БД

Написал скрипт seed_pg.py, который заполняет базу данных 10 артистами и 62+ товарами с вариантами. Скрипт идемпотентен (проверяет наличие записей). Включил 10 артистов: ЛСП, GONE.Fludd, Pharaoh, Oxxxymiron, Скриптонит, Гуф, Miyagi, Boulevard Depo, ATL, FACE.

День 11. 07.05.2026. Начало работы над фронтендом. Настройка проекта React

Инициализировал проект на Vite 5 с React 18 и TypeScript. Установил react-router-dom v7, framer-motion, lucide-react. Создал приветственную страницу Home с героями, сеткой новинок и карточками коллабораций.

День 12. 08.05.2026. Разработка страницы каталога и детальной информации о товаре

Реализовал страницу Catalog (сетка артистов, поиск, сортировка, фильтры) и страницу ProductDetail (описание товара, выбор размера, похожие товары, loading skeleton).

День 13. 09.05.2026. Разработка страниц корзины и избранного

Реализовал корзину с управлением количества, интеграцией с API checkout и хранением в localStorage. Создал страницу избранного с возможностью перемещения в корзину.

День 14. 10.05.2026. Реализация аутентификации на фронтенде

Разработал AuthContext с логикой JWT-аутентификации: login, register, logout, автоматическое обновление токена. Создал страницы Login и Register с валидацией форм. Страница Profile с редактированием профиля и историей заказов.

День 15. 11.05.2026. Создание кастомных SVG-иконок и компонентов

Реализовал компонент CustomSvg с 40+ векторными иконками для UI и товаров. Создал ArtistIcons с 10 уникальными иконками артистов. Реализовал компонент Header с навигацией, badge корзины/избранного и компонент Marquee.

День 16. 12.05.2026. Работа над дизайн-системой и CSS

Разработал полную CSS-дизайн-систему (1516 строк): тёмная тема, стилизация скролла, анимации, адаптивная вёрстка для мобильных устройств, loading skeleton для карточек товаров.

День 17. 13.05.2026. Разработка мобильного приложения React Native

Начал работу над мобильным приложением на Expo SDK 56. Создал кастомную stack-навигацию, API-client с JWT и AsyncStorage, тему и стили. Перенёс все 9 экранов из веб-версии.

День 18. 14.05.2026. Финальная интеграция и отладка

Проверил работоспособность всех компонентов, исправил ошибки в маршрутизации. Обеспечил работу с mock-данными при отсутствии сервера.

# Период 2. Разработка десктопного аудиоплеера (14 мая — 1 июня)

Во второй период разрабатывался десктопный аудиоплеер «Street Player» на платформе .NET 10 с использованием фреймворка Avalonia 11.1 для кроссплатформенного пользовательского интерфейса.

День 1. 14.05.2026. Создание проекта и настройка Avalonia

Инициализировал проект на .NET 10 с Avalonia 11.1. Установил необходимые NuGet-пакеты: NAudio 2.2.1, CommunityToolkit.Mvvm 8.3.2, TagLibSharp 2.3.0. Создал структуру проекта: Models, ViewModels, Views.

День 2. 15.05.2026. Разработка модели данных PlaylistItem

Создал модель PlaylistItem с полями: Path, Name, Artist, Album, Index, CoverArt, IsCurrent. Реализовал INotifyPropertyChanged для связи с UI.

День 3. 16.05.2026. Начало разработки PlayerViewModel

Приступил к разработке PlayerViewModel. Настроил интеграцию с NAudio: WaveOutEvent для вывода звука, AudioFileReader для чтения файлов. Реализовал базовые команды PlayPause, PlayNext, PlayPrev.

День 4. 17.05.2026. Разработка интерфейса MainWindow

Создал основной интерфейс в MainWindow.axaml с тёмной темой, боковой панелью, списком плейлиста и панелью управления. Использовал ExperimentalAcrylicBorder для эффекта матового стекла.

День 5. 18.05.2026. Реализация эквалайзера

Разработал класс EqualizerSampleProvider на основе NAudio BiQuadFilter. Реализовал два полосовых фильтра: Bass (80 Hz) и Treble (6000 Hz) с диапазоном регулировки ±24 дБ. Добавил соответствующие слайдеры в интерфейс.

День 6. 19.05.2026. Разработка системы управления плейлистом

Реализовал логику управления плейлистом: добавление файлов, добавление папки, удаление дубликатов, очистка плейлиста. Добавил поддержку форматов: mp3, wav, flac, ogg, aac, wma, m4a.

День 7. 20.05.2026. Режимы воспроизведения

Реализовал три режима воспроизведения: Shuffle (перемешать), Repeat (повтор текущего), AutoPlay (автопроигрывание следующего). Shuffle и AutoPlay взаимоисключающи.

День 8. 21.05.2026. Сканирование дисков и поиск треков

Реализовал функцию сканирования дисков в фоновом потоке с глубиной рекурсии 4. Добавил поиск по названию трека и пути (регистронезависимый).

День 9. 22.05.2026. Чтение ID3-тегов и обложек

Интегрировал TagLibSharp 2.3.0 для извлечения ID3-метаданных (название, исполнитель, альбом) и обложек. Все операции выполняются в фоновом потоке.

День 10. 23.05.2026. Разработка ползунка перемотки и таймера

Реализовал ползунок перемотки с таймером, который обновляет текущую позицию. При перетаскивании ползунка таймер приостанавливается, чтобы избежать конфликта.

День 11. 24.05.2026. Персистентность плейлиста

Реализовал сохранение и загрузку плейлиста в JSON-файл в %APPDATA%\STREET PLAYER\playlist.json. При запуске происходит автоматическая загрузка.

День 12. 25.05.2026. Создание тестового проекта xUnit

Создал тестовый проект Player.Tests с xUnit. Написал первые 8 тестов, покрывающих базовую логику ViewModel: проверка пустого плейлиста, очистка, поиск.

День 13. 26.05.2026. Расширение тестов и обработка граничных случаев

Добавил ещё 8 тестов: проверка взаимоисключения shuffle/repeat, видимость иконок, диапазон громкости, ззщита от null и дубликатов, регистронезависимый поиск. Всего 18 тестов.

День 14. 27.05.2026. Разработка векторных иконок и стилей

Создал 8 SVG иконок: Play, Pause, Next, Prev, Repeat, Shuffle, AutoPlay, Search. Настроил стилизацию кнопок и переключателей в едином киберпанк-стиле.

День 15. 28.05.2026. Рефакторинг и оптимизация ViewModel

Провёл рефакторинг PlayerViewModel: разделил логику на чёткие блоки, добавил комментарии и обработал крайние случаи. Оптимизировал работу с потоками при сканировании.

День 16. 29.05.2026. Интеграция режимов повтора и случайного воспроизведения

Доработал логику Repeat: при включенном Repeat текущий трек начинается с начала. Shuffle выбирает случайный индекс из плейлиста.

День 17. 30.05.2026. Обработка ошибок и показ LoadingProgress

Добавил визуальный индикатор LoadingProgress при сканировании. Обработал ошибки загрузки неподдерживаемых аудиофайлов.

День 18. 31.05.2026. Финальная сборка и тестирование

Проверил работоспособность приложения, запустил все 18 юнит-тестов. Исправил ошибки, найденные в ходе тестирования.

# Период 3. Разработка Android-плеера (2 июня — 11 июня)

В третий период разрабатывалась мобильная версия аудиоплеера «Street Player» для Android на Kotlin с Jetpack Compose и AndroidX Media3.

День 1. 02.06.2026. Инициализация проекта и настройка Gradle

Создал структуру Android-проекта в подпроекте PlayerAndroid. Настроил build.gradle.kts: AGP 8.2.2, Kotlin 1.9.22, compileSdk 34, minSdk 26, Compose BOM 2024.02, Media3 1.2.1, Coroutines 1.7.3.

День 2. 03.06.2026. Разработка темы и цветовой палитры

Создал цветовую палитру в Color.kt (14 цветов: тёмный фон #0A0A0F, голубой акцент #3A86FF). Настроил StreetPlayerTheme на darkColorScheme, цвета статус-бара и navigation bar.

День 3. 04.06.2026. Создание модели Track и MusicScanner

Реализовал модель Track с полями: id, title, artist, path, duration, size. Разработал MusicScanner для квери MediaStore.Audio.Media с фильтрацией только музыки (IS_MUSIC != 0).

День 4. 05.06.2026. Разработка MainActivity и разрешений

Реализовал MainActivity как ComponentActivity с Jetpack Compose setContent. Добавил запрос runtime-разрешений: READ_MEDIA_AUDIO (Android 13+) и READ_EXTERNAL_STORAGE (легация), POST_NOTIFICATIONS.

День 5. 06.06.2026. Разработка PlaybackService на Media3

Создал PlaybackService как MediaSessionService. Инициализировал ExoPlayer и MediaSession. Настроил канал уведомлений и MediaStyle с кнопками Prev/PlayPause/Next через PendingIntent.

День 6. 07.06.2026. Разработка PlayerViewModel

Реализовал PlayerViewModel как AndroidViewModel. Настроил асинхронное подключение MediaController через SessionToken. Реализовал Player.Listener для отслеживания состояния воспроизведения.

День 7. 08.06.2026. Разработка интерфейса PlayerScreen часть 1

Начал разработку Compose-экрана PlayerScreen. Реализовал шапку с брендингом, строку поиска, и LazyColumn со списком треков. Каждый элемент отображает номер, название, исполнителя и длительность.

День 8. 09.06.2026. Разработка интерфейса PlayerScreen часть 2

Реализовал нижнюю панель управления: отображение текущего трека, ползунок перемотки, кнопки SkipPrevious, Play/Pause, SkipNext, переключатели Shuffle/Repeat/AutoPlay. Добавил автопрокрутку к текущему треку.

День 9. 10.06.2026. Интеграция компонентов и отладка

Связал MainActivity, PlayerViewModel, MusicScanner и PlayerScreen воедино. Отладил передачу данных между компонентами. Исправил ошибки BoundaryCallback.

День 10. 11.06.2026. Сборка APK и итоговое тестирование

Собрал APK через gradlew assembleDebug с JDK 17. Решил проблемы: несовместимость JDK 24 с AGP 8.2.2, кириллица в пути, отсутствие лаунчер-иконок. Проверил работоспособность.